# MolRepBench 论文复现：完成情况与阻塞说明

项目：C:\Users\Asus\Desktop\molrepbench\molrepbench_reproduction 论文：*Rethinking Molecular Text Representations for LLMs: An Empirical Study*（arXiv:2606.03057v1） 作者仓库：https://github.com/arunraja-hub/molrepbench　固定 commit：21d36941cddf0dc1ffb5f3590296592dc68e4ac8 日期：2026-10-20

---

## 0. 一句话结论

离线部分（环境、数据、提示词、审计、审核、协议偏差）已全部实现并用实际运行验证； 唯一没做成的是"真实模型问答"，原因是所提供的 DeepSeek 密钥被官方服务端判定为无效， 且该失败与本次代码、参数、网络无关——需要你在 DeepSeek 控制台侧解决。

因此本项目没有任何模型成绩，也没有声称复现了论文任何一行结果数字。

## 1. 阻塞点：为什么模型实验停下

### 1.1 现象

运行真实请求时，服务端返回：

POST https://api.deepseek.com/chat/completions
HTTP 401
{"error":{"message":"Authentication Fails, Your api key: ****d522 is invalid",
          "type":"authentication_error","code":"invalid_request_error"}}

### 1.2 我做的排查与证据

| 排查动作 | 结果 | 排除了什么 |
| --- | --- | --- |
| verify-vendor 校验作者代码 | 32/32 文件哈希一致，代码未被破坏 | 代码被改动 |
| 检查请求体 | model/max_tokens/temperature/top_p 均为合法值 | 参数名写错 |
| tools/api_probe.py（最小请求） | 同样 401 | 请求体过于复杂 |
| tools/key_shape_check.py | 长度 35、sk- 前缀、正文为 32 位十六进制、无杂字符 | 复制残缺、带引号、混入空格 |
| tools/key_validity_test.py（GET /user/balance） | 同样 401 invalid | 模型名、请求体、schema、网络、代理 |

最后一条是决定性的：查询账户余额的接口根本不带任何模型参数， 仍然被拒，说明失败发生在身份认证阶段，尚未进入模型路由。

### 1.3 结论

这把密钥在 DeepSeek 服务端不被承认：可能已被撤销/删除、属于另一个账号，

或不是 API 控制台签发的密钥（例如来自 App 登录态、其他服务的中转密钥）。

你在聊天中粘贴的这把密钥与被拒的密钥结尾相同（均为 d522），是同一把，

重新粘贴不会改变结果。

安全提醒：该密钥已出现在聊天记录中，等同于泄露，建议在控制台删除并轮换。

### 1.4 我没有做什么（重要）

没有伪造任何模型回答，没有用测试夹具（fixture）冒充模型输出。

没有把失败样本从分母里删掉；两条 401 记录保留在

results/deepseek-flash_off_smoke/raw.jsonl 中。

没有为了让流程"跑通"而更换模型、降低任务难度或删除困难表示。

### 1.5 恢复需要你做的事（二选一）

1. 在 <https://platform.deepseek.com> 控制台新建密钥，然后在本机运行：

cd C:\Users\Asus\Desktop\molrepbench\molrepbench_reproduction
C:\Users\Asus\miniconda3\envs\molrep\python.exe tools\run_with_key.py tools\api_probe.py

看到 HTTP 200 后即可继续单请求验证 → 全量 270 条 → 评分 → 正式报告。

2. 或改用任何其它 OpenAI 兼容服务：只需告诉我 base_url 与精确 model ID， 我改 settings.json 并用新的结果目录继续（密钥仍由你在终端隐藏输入）。

## 2. 已完成的工作总览

| 阶段 | 状态 | 关键产出/结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. 环境 | 完成 | Python 3.12.15 conda 环境 molrep（rdkit 2025.9.6 + 全部固定版本）；项目内 .venv 亦已创建 |
| 2. 平台问题处理 | 完成 | Windows 上 CML 双向转换打通（详见 §3.1） |
| 3. 离线验证 | 完成 | verify-vendor 32/32；setup 解出 9 个数据文件；11 项单元测试全过 |
| 4. 计划生成 | 完成 | smoke 270、paper 29139、paper_verified 27654（详见 §3.2） |
| 5. 数据审计 | 完成 | 重跑结果与交付环境逐字段一致；RDKit 枚举警告已保存 |
| 6. IUPAC 审核 | 完成 | 4551 个成员经 OPSIN 解析，仅 2697 个与成员立体身份一致（详见 §3.3） |
| 7. 标签敏感性 | 完成 | B9 4 个争议标签在枚举上限提高一万倍后仍不一致 |
| 8. 代码审读 | 完成 | 论文原裁判（Gemini 3 Flash 等）与 token_audit 边界已记录 |
| 9. 交付文档 | 完成 | 本文档 + 离线成果报告（DOCX/PDF）+ 证据索引 + 口述稿 |
| 10. 模型实验 | 阻塞 | 密钥无效，见 §1 |

## 3. 三个值得单独汇报的技术发现

### 3.1 Windows 上 CML 完全不可用（真实平台缺陷，已解决）

PyPI openbabel-wheel 3.1.1.23（Windows）注册 137 个格式，没有 cml。

conda-forge openbabel 3.2.1（Windows）也没有 cml。

conda-forge openbabel 3.1.1（Windows）有 cml，但其 Python 绑定在进程内

无法加载 formats_common.obf / formats_xml.obf 插件（pybel.informats 为空）。

作者的 smiles_to_cml() 依赖 mol.write("cml")，在上述任一 Windows 环境都会失败，

导致 CML 整条表示线缺失。

解法：按 README 允许的回退方案改用 conda-forge OpenBabel 3.1.1，

并在 repro/core.py 中以作者自己 cml_to_smiles() 的做法（subprocess 调 obabel） 增加平台适配。始终使用真实 CML，没有用 SMILES 冒充 CML。

验证：C[C@H](O)c1ccccc1 → CML → SMILES 往返后立体化学完全保留；

带电分子保留 formalCharge；非法输入判为 invalid 而非崩溃。

旁证：修复后重新生成的 smoke 与 paper 计划 manifest SHA256 与交付环境记录逐位一致，

说明输入字节与原论文环境相同。

### 3.2 计划可复现性核对

| 计划 | 请求数 | 排除项 | manifest SHA256（前 16 位） | 与交付记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| smoke | 270 | 0 | b99adf64cb0a311a | 一致 |
| paper | 29139 | 3（B5:355、B10:170、B10:195，均为 IUPAC 缺名） | 444029bc73dfa9b5 | 一致 |
| paper_verified | 27654 | 928（IUPAC 未过审核） | d17d6e3a2556690c | 本次新增 |

三份计划均覆盖 8 类任务 × 9 种表示（verified 路线的 IUPAC 列样本减少，非 IUPAC 列不变）。

### 3.3 IUPAC 输入本身不可靠（本次最重要的数据发现）

公开数据中，B9 有 125 对、B10 有 105 对两个成员共用同一个 IUPAC 名称。 用 OPSIN（名称解析服务，非 LLM）解析全部 4551 个 (SMILES, IUPAC) 成员：

| 结果 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 与成员 SMILES 立体身份完全一致 | 2697 | 59% |
| 连接性一致但立体不一致 | 41 | 0.9% |
| 不一致（名称标准化成了别的形式） | 1526 | 33.5% |
| 无法解析 | 287 | 6.3% |

含义：公开 IUPAC 名称不能当作"该成员的忠实写法"。 必须区分三件事：① 表示本身丢信息；② 名称映射到别的分子（数据问题）；③ 模型能力不足。 本次只回答了 ①②；③ 需要真实模型运行才能回答。 因此报告必须并列两条路线与各自的分母，不能混用。

## 4. 其它已核实的事实（可用于答辩）

B5 标签采用 CSV ground_truth（250 Yes / 125 立体异构 No / 125 取代 No）；

作者代码的 natural/stereoisomer 规则与之在 375/500 上冲突，本次不恢复该错误规则。

B5 的 CSV 标签与当前 RDKit 立体身份判断 500/500 一致。

B9 有 4/250 对与当前 RDKit 默认互变枚举不一致；提高枚举上限后仍不一致，

成因需向作者澄清，本次未擅自改标签。

B9/B10 预存 SELFIES 与成员 SMILES 不匹配的成员数分别为 183 / 118，

所有非 IUPAC 表示均从成员 SMILES 重新生成，未回退到错误列。

B9/B10 的 source 字段全部为 ChEBI-20，论文称 ZINC250K，未证实同源。

B6 论文为 200 条、仓库配置为 250 条，本次取 200 并记录差异。

9 种表示的实测平均字符数：canonical SMILES 70、randomized 73、DeepSMILES 74、

isomeric 100、IUPAC 158、InChI 228、SELFIES 341、MolJSON 2888、CML 4363。 B6 中 MolJSON 参考答案最长 12393 字符、CML 最长 20450 字符， 在 2048 token 上限下必然存在截断风险，跑完需按 finish_reason 核对。

## 5. 交付物清单

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| evidence/REPORT_OFFLINE_FINDINGS.md / reports/offline/REPORT_OFFLINE_FINDINGS.docx / .pdf | 复现范围、来源、环境、表示与任务解释、核心代码、真实 prompt、协议偏差、未完成清单、口述稿、教授追问 |
| evidence/ARTIFACT_INDEX.md | 全部证据文件索引与含义 |
| evidence/settings_decisions.md | 模型配置决策与偏差（partial reproduction 依据） |
| evidence/review_vendor_boundaries.md | 论文原裁判与 token_audit 的边界（本次均未运行） |
| evidence/doctor_output.json、unittest_run.txt、pip_freeze_conda_molrep.txt、conda_list_molrep.txt | 环境与测试证据 |
| evidence/audit_rerun.json、audit_rerun_log.txt、iupac_audit_final_log.txt | 数据审计与 RDKit 枚举警告 |
| evidence/iupac_input_audit.json、b9_label_sensitivity.json、representation_length_stats.json | IUPAC 审核、标签敏感性、长度统计 |
| plans/smoke、plans/paper、plans/paper_verified | 三份计划（prompt、参考答案、prompt 哈希） |
| results/deepseek-flash_off_smoke/raw.jsonl | 失败记录（2 条 HTTP 401），保留不删 |
| tools/run_with_key.py、api_probe.py、key_shape_check.py、key_validity_test.py、prefetch_iupac.py、md_to_docx_pdf.py | 本次新增工具（密钥不落盘） |
| vendor/molrepbench/** | 作者原始代码，零修改 |

## 6. 未完成清单（不得表述为已完成）

1. 真实模型回答与全部成绩（阻塞于密钥）。 2. FCD（需要额外依赖与 ChemNet 权重，本次未安装、未计算）。 3. LLM 裁判（需要 Gemini 密钥与多模型 B6 结果；repro 的 judge 是改编 rubric， 不能声称等同论文原裁判）。 4. §6 机制分析（线性探针、注意力重放）：公开的 32 个文件中未找到可完整重放的实现， 需向作者确认模型、样本、层、池化、划分等细节；本包 tools/token_audit.py 只做 tokenizer 长度审计，不是机制图复现。 5. paper 级 29139 请求、thinking on 条件、多模型扩展（预算仅 smoke 270）。

## 7. 恢复执行清单（密钥可用后按顺序）

cd C:\Users\Asus\Desktop\molrepbench\molrepbench_reproduction
$PY = "C:\Users\Asus\miniconda3\envs\molrep\python.exe"

& $PY tools\run_with_key.py tools\api_probe.py                       # 必须 HTTP 200
& $PY tools\run_with_key.py reproduce.py run --plan plans/smoke --settings settings.json --out results\deepseek-chat_off_smoke --max-requests 1
& $PY tools\run_with_key.py reproduce.py run --plan plans/smoke --settings settings.json --out results\deepseek-chat_off_smoke
& $PY reproduce.py score --plan plans/smoke --run results\deepseek-chat_off_smoke --allow-network
& $PY reproduce.py bootstrap --run results\deepseek-chat_off_smoke --samples 10000
& $PY reproduce.py report --run results\deepseek-chat_off_smoke --out reports\deepseek-chat_off_smoke

说明：run 支持断点续跑（已成功的 ID 会跳过），中途停止不会重复计费； 更换模型或参数必须换新的 --out 目录；HTTP 400/401/403/404 会立即中止并要求先修配置， 不会静默回退到别的模型或 schema。